## Slide 1: Análisis y diseño de sistemas informáticos I
CUARTA CLASE

## Slide 2: PROYECTOS de OyPE
¿Qué es un proyecto OyPE?
Orígenes de un Proyecto de OyPE
  A pedido de la parte interesada (usuario operativo)
  A pedido o iniciativa del OyPE
  A pedido o por disposición de la gerencia superior
Las 8 Fases o Etapas de cualquier proyecto OyPE

## Slide 3: Fase 1: Planificación de tareas
¿Qué es la planificación de tareas?
¿A quiénes involucra?
¿Por qué es importante saber quién lo solicitó y qué expectativas tiene?
¿Qué resultado arroja esta etapa?

## Slide 4: Fase 2: Recolección de datos, informaciones y documentos
¿Qué es la recolección de datos, informaciones y documentos?
¿Dónde se debe buscar/recolectar?
¿Cómo lograr la participación del usuario?
¿Cuál es el resultado de la recolección?

## Slide 5: Fase 3: Análisis de datos, informaciones y documentos
¿Qué es el análisis de datos, informaciones y documentos?
¿Se deben plantear propuestas?
¿Participa el usuario en la discusión de alternativas?
¿Qué resultado arroja esta etapa?

## Slide 6: Fase 4: Formulación de la propuesta
¿Qué es la formulación de la propuestas?
¿Cuántas propuestas se deben plantear?
¿Se debe recomendar alguna de las propuestas?
¿Qué informe debe entregarse y a quién?

## Slide 7: Propuestas, ejemplo:
PROYECTO DE OyPE: SE REQUIERE EL CAMBIO DEL SISTEMA DE CAJA DEL SUPERMERCADO KAMBALACHE
Compra de un software paquete para supermercados
Contratación de una empresa desarrolladora de software
Desarrollo propio por nuestra área de cómputos
¿Cuál es la mejor alternativa?
¿Hay una recomendación?

## Slide 8: Fase 5: Prueba o experimentación
¿En qué consiste la prueba o experimentación de la propuesta seleccionada?
¿Quiénes participan de la prueba?
¿Cómo se prepara la prueba?
¿Qué resultados debe arrojar la prueba?

## Slide 9: Fase 5: Prueba del sistema de caja que deberá reemplazar al existente
¿Por dónde iniciamos las pruebas?
¿Qué es la migración de datos?
¿Qué tipos de pruebas existen?
¿Qué controlamos?
¿Cuándo decimos que estamos en condiciones de afirmar que las pruebas fueron exitosas?

## Slide 10: Fase 6: Implantación de la propuesta
¿Qué es la implantación de la propuesta?
¿Dónde se implementa?
¿Qué se hace con el sistema anterior?
¿Qué viene después de la implementación?

## Slide 11: Fase 7: Presentación del Informe Final
¿Qué es el Informe Final?
¿A quién se lo presenta?

## Slide 12: Fase 8: Control Ulterior
¿Qué significa el Control Ulterior?
¿A quiénes involucra?
¿Quiénes reciben ese informe?

## Slide 13: CUESTIONARIO
¿Qué es un cuestionario?
¿A quiénes va dirigido el cuestionario?
¿Cómo aplicar un cuestionario?. ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta?
¿Qué tipos de preguntas se utilizan?
¿Qué resultados se obtienen con el cuestionario?

## Slide 14: Entrevista Vs Cuestionario
Personal
Requiere la presencia del analista
Se utiliza más tiempo para una mayor cantidad de usuarios
Es más costosa
Se puede obtener respuestas más certeras
Estará obligado a dar una respuesta
Se pueden ir creando nuevas preguntas dependiendo de la respuesta
Grupal
El analista puede estar ausente
Se aplica a una gran cantidad de usuarios al mismo tiempo
Es más económica
Las respuestas pueden ser ambiguas y requerirán una repregunta
No está obligado a responder
Se pueden hacer nuevas preguntas en un siguiente cuestionario, de acuerdo a las respuestas anteriores

## Slide 15: Entrevista Vs Cuestionario
Se puede “observar” el sentimiento del entrevistado
Se puede aclarar la pregunta si no la comprende
Si el analista no comprende la respuesta puede solicitar aclaraciones
No es necesario que el usuario sepa leer o escribir
El usuario debe conocer la respuesta en el momento
Se aplica in situ
Se desconoce al usuario, no se conoce su comportamiento
Es posible que no comprenda la pregunta y responda sin entenderla
El analista debe interpretar la respuesta
Es necesario que el usuario sepa leer o escribir
No es necesario que el usuario conozca la respuesta, puede investigar
Se puede aplica a distancia

## Slide 16: Ejemplo de preguntas para una entrevista
¿Quién realiza el control de calidad?
¿Qué porcentaje de minerales tiene el agua mineral?
¿Cómo se establece el precio de los productos?
¿Qué errores presentaba el sistema viejo de producción?
¿Un producto tiene varias presentaciones?
Sistema de Control de Producción de soda y agua mineral
¿Qué piensa del proceso de producción?
¿Se controla el stock de productos?
¿Considera necesario conocer todos los atributos del producto?
¿La soda y el agua mineral son ecológicos?
¿La distribución del producto es en todo el territorio nacional?